УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель по профильной дисциплине

_____________________________________

(должность,   ФИО)

_____________________________________

(Подпись)

Дата   « ___» ________________ 202__ год

Цифровая платформа «ВятКнига

Программа и методика испытаний

| Исупов Максим Олегович |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О. обучающегося) |  |
| Учебная практика |  |
| (специальность) |  |
| Учебная группа | ИСПк-403-52-00 |

Киров, 2025

Аннотация

Настоящая Программа и методика испытаний автоматизированной информационной системы предназначена для проверки выполнения заданных функций системы, проверки соответствия требованиям ТЗ количественных и качественных характеристик, выявления и устранения недостатков в действиях и в разработанной документации на этапе проведения приёмочных испытаний.

Программа и методика испытаний разработана в соответствии с требованиями Р 59795-2021, ГОСТ Р 59792-2021, СТП ВятГУ 101-2004.

Содержание

1	Объект испытаний	3

1.1	Наименование системы	3

1.2	Комплектность АС	3

2	Цель испытаний	4

3	Общие положения	5

3.1	Перечень руководящих документов, на основании которых проводятся испытания	5

3.2	Место и продолжительность испытаний	5

3.3	Организации, участвующие в испытаниях	5

3.4	Перечень предъявляемых на испытания документов	5

4	Объём испытаний	6

4.1	Перечень этапов испытаний и проверок	6

4.2	Последовательность проведения	6

4.3	Требования по испытаниям программных средств	6

4.4	Перечень работ, проводимых после завершения испытаний	7

5	Условия и порядок проведения испытаний	8

6	Материально-техническое обеспечение испытаний	9

7	Метрологическое обеспечение испытаний	10

8	Отчётность	11

Приложение А. Методика проведения испытаний	12

- Объект испытаний

Данный раздел настоящей программы и методики испытаний содержит информацию об объекте испытаний.

  - Наименование системы

Объектом испытаний настоящей программы и методики испытаний является платформа для обмена книгами «ВятКнига»

Комплектность АС

Платформа состоит из следующих подсистем:

подсистема управления пользователями и аутентификацией;

подсистема управления каталогом книг;

подсистема организации процесса обмена (запросы, чат);

подсистема модерации контента;

подсистема репутации пользователей (отзывы).

- Цель испытаний

Цель испытаний – проверить соответствие платформы «ВятКнига» требованиям, в соответствии со сценариями испытаний, описанными в настоящей программе и методике испытаний

Программа испытаний должна удостоверить работоспособность платформы «ВятКнига» в соответствии с функциональным предназначением.

- Общие положения

Данная глава настоящей Программы и методики испытаний содержит общие положения проведения испытаний платформы «ВятКнига».

  - Перечень руководящих документов, на основании которых проводятся испытания

Приёмочные испытания платформы «ВятКнига» проводятся на основании следующих документов:

Утверждённое Техническое задание на разработку цифровой платформы по обмену книг «ВятКнига»;

Настоящая Программа и методика приёмочных испытаний.

  - Место и продолжительность испытаний

Место проведения испытаний – домашний стационарный компьютер.

Продолжительность испытаний устанавливается приказом Заказчика о составе приёмочной комиссии и проведении приёмочных испытаний.

  - Организации, участвующие в испытаниях

В приёмочных испытаниях участвуют представители преподавательского состава Колледжа ВятГУ:

Долженкова Мария Львовна – преподаватель по учебной практике.

Исполнитель: студент группы ИСПк-403-52-00 Исупов Максим Олегович.

Конкретный перечень лиц, ответственных за проведение испытаний системы, определяется Заказчиком.

  - Перечень предъявляемых на испытания документов

Для проведения испытаний Исполнителем предъявляются следующие документы:

техническое задание на разработку платформы «ВятКнига»;

руководство пользователя «ВятКнига.

- Объём испытаний

В данном разделе настоящей программы и методики испытаний описываются перечни этапов испытаний и проверок, последовательность проведения испытаний, требования по испытаниям программных средств, а также перечень работ, проводимых после завершения испытаний.

  - Перечень этапов испытаний и проверок

В процессе проведения приёмочных испытаний должна быть протестирована платформа «ВятКнига»

Приемочные испытания включают проверку:

полноты и качества реализации функций, указанных в техническом задании;

документации;

выполнения каждого требования, относящегося к функциональным требованиям к платформе «ВятКнига»;

полноты действий, доступных пользователю и его возможности относящиеся к функционалу платформы

  - Последовательность проведения

Испытания проводятся в следующей последовательности:

проверка состава и качества сопроводительной продукции;

функциональное тестирование (сценарии пользователя);

проверка пользовательского интерфейса;

подведение  итогов.

  - Требования по испытаниям программных средств

Испытания программных средств платформы «ВятКнига»  проводятся в процессе функционального тестирования системы в последовательности, указанной в пункте 4.2.

Других требований по испытаниям программных средств платформы «ВятКнига» не предъявляется.

  - Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

После завершения испытаний делается заключение о соответствии платформы «ВятКнига» требованиям ТЗ и возможности оформления акта сдачи платформы «ВятКнига» в опытную эксплуатацию. При этом производится (при необходимости) доработка программных средств и документации.

- Условия и порядок проведения испытаний

Испытания платформы «ВятКнига» 	проводятся на личном домашнем компьютере с операционной системой Windows 10. На компьютеры устанавливается вышеуказанный пакет программ в соответствии с инструкциями установщика.

Проверки выполняются в соответствии с перечнем этапов испытаний студентом-исполнителем в присутствии преподавателя-заказчика. Результаты фиксируются в протоколе.

- Материально-техническое обеспечение испытаний

Приёмочные испытания проводятся на программно-аппаратном комплексе Заказчика в следующей минимальной конфигурации:

Рабочее место:

операционная система не старше Windows 10;

1 ГБ свободного дискового пространства;

процессор с тактовой частотой, не менее 1 ГГц;

объём оперативной памяти от 2 ГБ;

бесперебойное электропитание устройства.

- Метрологическое обеспечение испытаний

Программа испытаний не требует использования специализированного измерительного оборудования.

- Отчётность

Результаты испытаний плафтормы, предусмотренные настоящей программой, фиксируются в протоколах, содержащих следующие разделы:

- назначение испытаний и номер раздела требований ТЗ на разработку платформы «ВятКнига», по которому проводят испытание;

- состав технических и программных средств, используемых при испытаниях;

- указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;

- условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

- средства хранения и условия доступа к тестирующей программе;

- обобщённые результаты испытаний;

- выводы о результатах испытаний и соответствии созданной Системы определённому разделу требований ТЗ на разработку платформы «ВятКнига».

В протоколах могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации ...

Этап проведения предварительных испытаний завершается оформлением «Акта предварительных и приемочных испытаний платформы «ВятКнига».

- Приложение А. Методика проведения испытаний

| № п.п. | Наименование проверки | Выполняемые действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка состава и качества сопроводительной документации | Исполнитель предоставляет комиссии: 1) Техническое задание на разработку 2) Настоящую программу и методику испытаний 3) Руководство пользователя на разработанное ПО | Техническое задание, Программа и методика испытаний, Руководство пользователя в наличии и составлено с учетом требований ГОСТ 34.602–2020, СТП ВятГУ 101-2004, ГОСТ 7.32-2017. |
| 2 | Проверка регистрации нового пользователя | Необходимо открыть веб-сайт, нажать на кнопку «Регистрация» и заполнить все появившиеся поля | Создан новый профиль, пользователь на опрос предпочтений |
| 3 | Проверка добавления книги в каталог | Пользователю необходимо открыть веб-сайт, зарегестрироваться или авторизоваться. В личном кабинете нажать «Добавить книгу», заполнить форму, добавить картинку и нажать «Сохранить» | После нажатия кнопки «Сохранить» книга будет отображаться в личном кабинете и в общем каталоге. |
| 4 | Проверка поиска и фильтрации книг в общем каталоге | Пользователь уже авторизован в системе. Необходимо перейти в общий каталог всех книг, в левой части экрана пользователь выбирает необходимы фильтры или характеристики и жмет кнопку «Поиск». | После нажатия кнопки «Поиск» в центральной части экрана отображаются только те книги, которые соответствуют выбранным характеристикам пользователя. |
| 5 | Проверка корректной подачи запроса на обмен | Пользователь уже авторизован в системе. Необходимо перейти в общий каталог всех книг, нажать на одну понравившуюся. После этого откроется карточка книги и внизу нажать кнопку «Хочу почитать». | Запрос отправлен. Книга перешла в статус «Забронирована». У владельца книги в профиле появился новый запрос. |

- Продолжение приложение А. Методика проведения испытаний

| 6 | Проверка одобрения запроса и работы чата | Пользователь уже авторизован в системе и является владельцем книги, по которой другой пользователь отправил запрос. В личном кабинете во вкладке «Входящие запросы» нажать кнопку «Принять». | После нажатия кнопки «Принять» у пользователя – владельца книги и у пользователя - читателя появляется возможность открыть чат друг с другом. А также пояляется кнопка «Подтвердить обмен» или «Обмен не состоялся». |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проверка отклонения запроса. | Пользователь уже авторизован в системе и является владельцем книги, по которой другой пользователь отправил запрос. В личном кабинете во вкладке «Входящие запросы» нажать кнопку «Отклонить». | После нажатия кнопки «Отклонить» запрос пропадает из вкладки входящие, а также пропадает статус книги «Забронирована» в общем каталоге. |
| 8 | Проверка подтверждения обмена | Пользователь уже авторизован. В личном кабинете на вкладке «Входящие запросы» уже по принятой запросу одной из книг необходимо нажать кнопку «Подтвердить обмен». | После выполнений данной последовательности из вкладки «Входящие запросы» этот запрос попадает во вкладку «Заврешенные обмены», также книга пропадает из общего каталога. |
| 9 | Проверка работы, в случае не состоявшегося обмена | Пользователь уже авторизован в системе. Запрос по обмену книги уже принят, но необходимо нажать на кнопку «Обмен не состоялся». | После нажатия кнопки «Обмен не состоялся» этот запрос попадает во вкладку «Завершенные обмены», но статус уже «Отклонен». Книга снова отображается в общем каталоге без статус «Забронирована». |
| 10 | Проверка работы системы отзывов | После подтверждения обмена пользователям предлагается оставить отзыв друг о друге. | После написания отзыва и его сохранения он будет отображаться в профиле пользователя, его рейтинг обновится. |

ПРОТОКОЛ

Предварительных и приемочных испытаний платформы «ВятКнига»

В соответствии с требованиями индивидуального задания были проведены испытания платформы «ВятКнига» в соответствии с утвержденной «Программой и методикой испытаний».

Общие сведения об испытаниях приведены в таблице 1.

Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Общие сведения

| Испытываемый образец: | Цифровая платформа «ВятКнига» |  |
| --- | --- | --- |
| Дата проведения испытаний: | « » 20_г. |  |
| Место проведения испытаний | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», учебная аудитория 4-105 |  |
| Испытания проводили: | Фамилия И.О. | Должность |
| От Исполнителя | Исупов Максим Олегович | Студент Колледжа ВятГУ группы ИСПк-403-52-00 |
| От Заказчика | Долженкова М.Л. | Преподаватель по учебной практике |

Таблица 2 – Результаты испытаний

| № | Шаг испытаний (проверок) | № пункта Методики | Отметка о прохождении (да/нет) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка состава и качества сопроводительной продукции. | 1 | Да |  |
| 2 | Проверка регистрации нового пользователя | 2 | Да |  |
| 3 | Проверка добавления книги в каталог | 3 | Да |  |
| 4 | Проверка поиска и фильтрации книг в общем каталоге | 4 | Да |  |
| 5 | Проверка корректной подачи запроса на обмен | 5 | Да |  |
| 6 | Проверка одобрения запроса и работы чата | 6 | Да |  |
| 7 | Проверка отклонения запроса. | 7 | Да |  |
| 8 | Проверка подтверждения обмена | 8 | Да |  |
| 9 | Проверка работы, в случае не состоявшегося обмена | 9 | Да |  |
| 10 | Проверка работы системы отзывов | 10 | Да |  |